|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 27/11/2017 | matheus tanaques | Versão Inicial |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Objetivo deste documento é descrever cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP) deixando claro os critérios de aceitação de cada entrega.

**Relação dos componentes da EAP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód.** | **Entrega** | **Descrição** | **Critérios de aceitação** |
| **1.** | Concepção | - | - |
| **1.1.** | Iniciação | - | Quando todos os artefatos estiverem feitos e validado pelo gestor (PO) |
| **1.1.1** | TAP | Documento inicial de um projeto, ele reconhece formalmente o início de um projeto | Entrega do termo de abertura do Projeto |
| **1.1.2** | PM Canvas | Diagrama visual em uma única página, que permite uma visualização clara e ágil do escopo global do projeto e outros detalhes | Entrega do documento PM Canvas |
| **1.2** | Planejamento | - | Quando todos os artefatos estiverem feitos e validados pelo gestor (PO) |
| **1.2.1** | Plano de gerenciamento do projeto |  |  |
| **2.** | Análise de Requisitos |  | Quando todos os artefatos estiverem feitos e validado pelo gestor (PO) |
| **3.** | Prototipação |  | Quando todos os artefatos estiverem feitos e validado pelo gestor (PO) |
| **4.** | Desenvolvimento | - | Detalhamento abaixo. |
| **4.1.** | Documentação |  | Quando todos os artefatos estiverem feitos e validado pelo gestor (PO) |
| **4.2.** | Implementação |  | Quando todos os artefatos estiverem feitos e validado pelo gestor (PO) |
| **5.** | Encerramento |  | Quando todos os artefatos estiverem feitos e validado pelo gestor (PO) |